        ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

………………………………………………………………
        (Pieczęć firmowa Wykonawcy )

        O F E R T A
      ________________________ [data]

        GMINA BABOSZEWO
        [nazwa Zamawiającego]
        Adres: 09-130 Baboszewo
        ul. Warszawska 9 A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. DANE WYKONAWCY*1

 _________________________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa firmy (Wykonawcy/pełnomocnika*2)

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|	|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON	NIP

____ - ______	___________________________ ___________________________________	________________________
kod	miejscowość	ulica nr lokalu	województwo

_____________________________________	______________________@________________
strona internetowa	e-mail

___________________________________	_______________________________
numer telefonu stacjonarnego	numer faksu

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: _______________________________________

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: _______________________________________	nr tel. komórkowego ______________________

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks: .................................... e-mail ..............................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) ...................................................................................................................................................................

 _________________________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie)

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|	|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON	NIP

____ - ______	___________________________	____________________________________ ___________________	_________________________
kod	miejscowość	ulica /nr domu/ nr lokalu	województwo
_________________________________________	_________________________@_____________
strona internetowa	e-mail	____________________________ ___________________________
numer telefonu	numer faksu

        Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego OAiZP.271.1.5.2017 na modernizację boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11) i oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SIWZ, za wynagrodzenie ryczałtowe:

NETTO	...........................................
Podatek VAT(.....%)*3	...........................................
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/ / Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.	............................................

II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:
na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres ..... miesięcy (minimum 36 – maks. 60) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizowane w terminie do 30 września 2017 r.
        w cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
1. zapoznałem się / zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte,
2. uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
3. akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (częściowej lub końcowej).
4. wadium w wysokości ........zł (słownie: ................. złotych), zostało wniesione w dniu ................. w formie ........................................
        Potwierdzenie wniesienia wadium zostało załączone do oferty.
1. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art.46 ustawy PZP, na następujący rachunek: .............................................................
2. wyrażamy/nie wyrażamy*2 zgodę na zaliczenie wpłaconego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................... tel................................... fax: . .............. e-mail: .............
5. firma jest małym/średnim przedsiębiorstwem – TAK*2; NIE*2

III. PODWYKONAWCY
robotę objętą zamówieniem wykonam/y:
1) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców*2,
        2) przy udziale podwykonawców*2,
        Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć *4:
        .......................................................................................................................................................................
        /W przypadku zaznaczenia pkt 2 wyszczególnić rodzaj czynności oraz nazwę i adres firmy podwykonawcy/
IV. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW:
polegam(y)*2/nie polegam(y)*2 na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art.22a uPzp.
…………………………………………………………………………………………
        (Nazwa i adres podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca – wypełnić jeżeli dotyczy)

V. OBOWIĄZEK PODATKOWY:
1.Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE (właściwe zakreślić).
W przypadku zakreślenia „TAK” Wykonawca wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazanie ich wartość bez kwoty podatku – według załącznika Nr 7 do SIWZ

VI. SPIS TREŚCI:
1.Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam/y na …………. kolejno ponumerowanych stronach.
2.Do niniejszej oferty załączam:

1)......................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
3) ...................................................................................................................
3. Wskazuję/wskazujemy, że następujące dokumenty, o których mowa §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający [...], są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
KRS*2/CEIDG*2...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*1) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)
*2) niepotrzebne skreślić
*3)w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca w odniesieniu do tych robót budowlanych nie wskazuje kwoty podatku VAT. Wykonawca wyszczególnia roboty objęte „odwróconym opodatkowaniem” w załączniku Nr 7 do SIWZ podając ich nazwę i wartość netto.
*4) wpisać jeśli dotyczy

Podpis i pieczęć imienna:
        ………………………………………………………………….
        (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

OAiZP.271.PN.1.5.2017	Załącznik nr 2 do SIWZ

        Zamawiający:
        Gmina Baboszewo
        ul. Warszawska 9a
        09-130 Baboszewo
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
……………………………..............
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie, prowadzonego przez Gminę Baboszewo, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział 5.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
        …………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział 5, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................................................
 (Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
* wypełnić jeżeli dotyczy
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OAiZP.271.PN.1.5.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Zamawiający:
        Gmina Baboszewo
        09-130 Baboszewo
        ul. Warszawska 9a

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie,
prowadzonego przez Gminę Baboszewo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
        …………………………………………
    (podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
*-wypełnić jeżeli dotyczy
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
*wypełnić jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   OAiZP.271.1.5.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
OŚWIADCZENIE
 O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

        Po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
□ Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

□ Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą następujący
Wykonawcy, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:
....................................................................................................................................................................
        …………………………………..........................
        Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie
Uwaga!
Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminababoszewo.pl informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art.24 ust.11 uPzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pouczenie: Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty/oferty częściowe , chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OAiZP.271.PN.1.5.2017
        ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ ……………………………………	(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
I. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
IMIONA*
NAZWISKO*

*Wpisać imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do składania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów*
Wykonawca
Adres

Wykonawca
Adres

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie oświadczam/y, że dysponuję /dysponujemy osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych / czynności	Wykształcenie / kwalifikacje/ uprawnienia	Doświadczenie	Podstawa dysponowania tymi osobami

...................................., ..........................		..................................................
Miejscowość dnia		(podpis osoby uprawnionej składającej oświadczenie)

Uwaga: W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego własnego Wykonawcy (lub zasobu wspólnego w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) - należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego podmiotu do udostępniania danej osoby do udziału w wykonywaniu zamówienia.
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.:
- Wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;
- pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

OAiZP.271.PN.1.5.2017
        Załącznik Nr 6 do SIWZ

………………………………………………………….
       (Pieczęć firmowa Wykonawcy)

        WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).

Wykaz sporządzony na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie, prowadzonego przez Gminę Baboszewo.

Rodzaj robót budowlanych	Wartość robót zł / brutto (z pod. VAT)	Data wykonania	Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego robota budowalna była wykonana

Uwagi:
1)Należy wykazać co najmniej jedną robotę wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji stadionu lub boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i wartości robót (bez robót dodatkowych) nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.
2)Należy załączyć dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Podpis i pieczęć imienna: ......................................................................................... ……………………
        (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy )

 …………………………………………. …………………………………………………..
     (Miejscowość) (data)

        ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ
OAiZP.271.PN.1.5.2017

 ……………………………………	(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

        INFORMACJA WYKONAWCY

        Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez Gminę Baboszewo, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego w Baboszewie, informuję /informujemy, że:

wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
        i usług *1

wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*1

        Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył *2
        ...............................................................................................................
        objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty
        podatku VAT) będzie wynosiła ..........................................złotych*3.

Objaśnienia:
*1 - niepotrzebne skreślić
*2 -wpisać nazwę /rodzaj roboty budowlanej, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
*3Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT.
Podstawa prawna :Zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
        ..................................................................
        Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia ,........................ 2017 r.

OAiZP.271.PN.1.5.2017

        Załącznik nr 9 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie”.

	Roboty oraz usługi realizowane w ramach zadania
Lp.			Wyszczególnienie	Termin / realizacji / (rozpoczęcia-zakończenia)	Koszt realizacji (w zł )			Uwagi dot. sposobu realizacji robót.
					Netto	Podatek VAT*1	Brutto
	1	2		3	4	5	6	7
1.			Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna					- samodzielnie*2 -podwykonawca*2
2.			Powierzchniowe roboty ziemne, w szczególności: mechaniczne karczowanie drzew, orka mechaniczna, mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płytę boiska, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożeniem siatki przeciw kretom, wykonanie podbudowy nawierzchni trawiastej z torfu, ziemi żyznej, pospółki, wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej bez nawożenia, zagęszczenie, deszczowanie terenu po wysiewie nawozów, trzykrotne koszenie trawy w okresie pielęgnacji.					- samodzielnie*2 - podwykonawca*2
3.			Nawodnienie, w szczególności: / a)przyłącze zewnętrzne: wykonanie rurociągu z rur PCV o śr. 63 mm – 46 m, z rur o śr. 75 mm – 1 m, trójnik o śr. 63 mm – 1 szt, zasuwy o śr. 75 mm z obudową - 2 kpl, studnie rewizyjne wyposażone, kompletne PP DN 1000 - 1 kpl., odpowietrzacze 1 kpl., / b)instalacja: dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego sterowania wraz z pompą, układem zasilania i zraszaczami (12 szt),					- samodzielnie*2 / - podwykonawca*2
4.			Roboty na terenie o pow. 0,72 ha przy boisku piłkarskim, w szczególności: / 1)roboty pomiarowe, / 2)niwelacja terenu przy boisku: mechaniczne plantowanie terenu, kultywatorowanie, podorywka mechaniczna pługiem, / 3)rozścielenie ziemi urodzajnej, / 4)wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i deszczowaniem.					- samodzielnie*2 / - podwykonawca*2
5.			Utwardzenie terenu: / a)korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, warstwy odcinające, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego, obrzeża, ławy pod krawężniki, krawężniki, konstrukcje betonowe dla posadowienia kontenerów i trybun. / b) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 525 m2 / c) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 573,47 m2 / d) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 10 cm (płyty eko) na podsypce cementowo-piaskowej / – 940,0 m2					- samodzielnie*2 / - podwykonawca*2
6.			Wyposażenie boiska: / a) dostawa i montaż w gotowych otworach bramek do piłki nożnej z siatkami i naciągami (kompletne, atestowane, pełnowymiarowe 7,2 m x 2,44 m)– 2 szt., dostawa bramek treningowych o wym. 5m x 2 m – 2 szt. / b)dostawa i montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej na słupach z rur stalowych malowanych proszkowo o wymiarach min. 80/80/4, rozstawie 5 m i wysokości 6 m, z linkami i stężeniami ukośnymi, / c)dostawa i montaż wiat dla zawodników z konstrukcji stalowej z wypełnieniem konstrukcji pleksą przezroczystą z siedziskami na całej długości i ułożeniem kostki pod obrysem wiaty – 2 kpl. / d)dostawa i montaż prefabrykowanych trybun (jedna trybuna min. 74 miejsca)- 3 kpl. / e)dostawa i montaż koszy na śmieci o pojemności min. 25 l montowanych do podłoża – 6 szt. / f)przywiezienie kontenerów (1 km) wraz z ustawieniem ich przy terenie boiska – 2 szt. / g)dostawa kabin przenośnych wc – 3 szt. / h)dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci – 6 szt. / i)dostawa barierek odgradzających sektor gości o łącznej dł. 55,20 m.					- samodzielnie*2 / - podwykonawca*2
7.			Wykonanie ogrodzenia: / a)demontaż istniejącego ogrodzenia i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (1 km), / b)ogrodzenie wewnętrznej płyty boiska z barierek stalowych na słupkach z rur bez wypełnienia – 118 m, z furtkami 1,5 m – 3 szt. / c)ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 2,2 m - 497,4 m / d) ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 1,5 m - 39,80 m / e) furtki 2,2 m – 3 szt., bramy wjazdowe 5,0 m -2 kpl. / f) ławy, rowki pod krawężniki, obrzeża betonowe.					- samodzielnie*2 / - podwykonawca*2
	Razem: 1-7				…………	……………	…………….	x

*1- W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca w odpowiednim punkcie harmonogramu rzeczowo-finansowego dodaje odrębną pozycję, w której wskazuje nazwę robót budowlanych podlegających „odwróconemu opodatkowaniu” , określa ich wartość netto i w kolumnie 4 nie wskazuje stawki i kwoty podatku VAT, lecz zamiast tego umieszcza adnotacje „odwrócone obciążenie”.
*2 - niepotrzebne skreślić

        ................................................. ......................................
        (Miejscowość, data)
        (pieczęć i podpis Wykonawcę)
 (Miejscowość i data)